Lista de Características

Legenda:

(P): Prioridade da característica definida pelo cliente.

C: Crítica (não tem sentido desenvolver esta versão do sistema sem esta característica)

I: Importante (podemos conviver sem esta característica nesta versão do sistema)

U: Útil (esta característica pode ser útil, mas não fará falta nesta versão do sistema)

(E): Esforço da característica definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(R): Risco da característica não ser implementada dentro do prazo e custo definido pela equipe de

desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(B): Baseline

1: Primeira versão do sistema (contém todas as características críticas, podendo ter algumas

características importantes e úteis).

2: Segunda versão do sistema (contém todas as características Importantes, podendo ter algumas

características úteis).

3: Terceira versão do sistema (contém todas as características úteis).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Característica | (P) | (E) | (R) | (B) |
| 1 | Dashboard administrativo | I | M | B | 1 |
| 2 | Cadastro de funcionários | C | A | B | 1 |
| 3 | Acessar o site | C | A | B | 1 |
| 4 | Login/Novo Cadastro | C | A | B | 1 |
| 5 | Informe seu e-mail | C | A | B | 1 |
| 6 | Escolha uma senha | C | A | B | 1 |
| 7 | Confirmação no  e-mail de cadastro | C | A | B | 1 |
| 8 | Home da página | C | A | B | 1 |
| 9 | Alterações de dados de funcionários | C | A | B | 1 |
| 10 | Alterações de dados cadastrais dos clientes | C | A | B | 1 |
| 11 | Lista de Serviços | C | A | B | 1 |
| 12 | Serviços de Cabeleireira | C | A | B | 1 |
| 13 | Escolha os produtos (Opcional) | I | M | M | 2 |
| 14 | Alérgica algum produto? | C | A | B | 1 |
| 15 | Escolha um dos serviços | C | A | B | 1 |
| 16 | Serviço de Cílios | C | A | B | 1 |
| 17 | Tratamento de Cílios | C | A | B | 1 |
| 18 | Serviço de Depilação | C | A | B | 1 |
| 19 | Escolha a cera para depilação | I | M | M | 2 |
| 20 | Informe local de depilação | I | M | M | 2 |
| 21 | Serviço de Manicure/Pedicure | C | M | B | 1 |
| 22 | Tirar cutícula ou não | C | M | B | 1 |
| 23 | Alérgica algum produto? | C | M | B | 1 |
| 24 | Escolha a(s) cor desejada(s) | C | M | B | 1 |
| 25 | Alterar um dos serviços | C | M | B | 1 |
| 26 | Serviço de Podologia | C | M | B | 1 |
| 27 | Alérgica algum produto? | C | M | B | 1 |
| 28 | Escolha o tratamento | C | M | B | 1 |
| 29 | Serviço de Sobrancelha | C | M | B | 1 |
| 30 | Alérgica algum produto? | C | M | B | 1 |
| 31 | Apagar um dos serviços | C | M | B | 1 |
| 32 | Localização do estabelecimento | C | M | B | 1 |
| 33 | Produtos à venda | C | M | B | 1 |
| 34 | Agendamento para comparecimento no salão | C | M | B | 1 |
| 35 | Escolha uma data | C | M | B | 1 |
| 36 | Escolha um horário | C | M | B | 1 |
| 37 | Escolha a profissional | C | M | B | 1 |
| 38 | Visualização do valor | C | M | B | 1 |
| 39 | Forma de pagamento | C | M | B | 3 |
| 40 | Visualização das regras | C | M | B | 1 |
| 41 | Confirmação de acordo com as regras | C | M | B | 1 |
| 42 | Confirmação de agendamento | C | M | B | 1 |
| 43 | Contato | C | M | B | 1 |
| 44 | Filtro de caixa por data | C | M | B | 1 |
| 45 | Exibição de usuários agendados | C | M | B | 1 |
| 46 | Exibição de rendimento por mês | C | M | B | 1 |
| 47 | Gerenciamento de estoque | C | M | B | 2 |
| 48 | Remoção de funcionário | C | M | B | 2 |
| 49 | Extrato | C | A | B | 2 |
| 50 | Saldo de caixa | C | A | B | 3 |